重新发布兰新线电气化铁路昌吉、包家店等8站牵引变电所

无人化改造项目施工总价承包招标公告

招标编号：WTZ2021-018

1. 招标条件

本建设项目兰新线电气化铁路昌吉、包家店等8站牵引变电所无人化改造项目已由中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司以《乌鲁木齐局集团公司2021年技术改造项目调整计划单》（乌铁计统〔2021〕005号）批准建设，建设单位（项目业主）为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司，建设资金来自乌鲁木齐局集团公司技术改造资金，项目出资比例为100%，资金已落实，施工图设计文件完备，招标人为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司工程管理所。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

建设地点：兰新线昌吉、包家店、沙泉子、古尔图、二堡、红旗坎、红旗村、红台8站牵引所。

建设规模：对 8站牵引所新建辅助监控系统，补强牵引所既有设施设备并纳入远动系统，新建哈密供电段段级辅助监控主站，补强乌鲁木齐供电段既有段级辅助监控主站及调度所既有辅助监控主站，实现对改造牵引变电所实时监控控制等。

主要工程数量：牵引变电所辅助监控系统8所、段级辅助监控系统主站补强1套、新建段级辅助监控系统主站1处、局级辅助监控系统主站补强2套、 220kV电隔离开关15台、27.5kV电隔离开关24台、2*27.5kV电隔离开关33台、电压切换装置3套、所用变滤波装置4套、二次防强电系统8套、机房专用空调18台、敷设光缆13.8公里、三层交换机16台等。

2.2 招标范围

招标范围：兰新线电气化铁路昌吉、包家店等8站牵引变电所无人化改造项目设计文件（含相应的已审核成立的图纸、相应的会议纪要内容等技术资料）中全部内容。包括：通信改造、电力及电力牵引供电改造、机房改造工程。不包括甲供辅助监控系统设备，具体内容详见设计文件和招标文件。

标段划分：本次招标施工标段划分为 1 个。

计划工期:123日历天，计划开工日期；2021年7月26日，计划竣工日期：2021年11月25日。

2.3 其他说明：_本次招标采用公开招标及资格后审的方式。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：

（1）资质要求：投标人必须同时具有铁路电务工程专业承包二级及以上资质，铁路电气化工程专业承包二级及以上资质。

（2）业绩要求：具有近五年内承担过铁路营业线类似工程的施工业绩。

（3）项目经理：投标人拟派项目经理须具备铁路工程或机电工程一级注册建造师执业资格证书，有效的安全生产考核合格证书，与投标人具有有效的劳动和社保关系。且具有中级及以上职称，2年及以上铁路工程项目或2年及以上机电工程等类似工程项目管理工作经验，具有3年及以上铁路营业线施工管理经验。

（4）本标段不接受联合体投标申请。联合体投标的，应满足下列要求：  \  。

3.2 各投标人可就上述标段进行投标。

3.3投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单，投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年不曾有行贿犯罪记录；

其他信誉要求：未被取消或暂停投标资格（或不存在辖内失信的情形）、不存在最近一期乌鲁木齐局集团公司（《工程管理所更新改造工程施工监理企业信用评价实施细则》）施工企业评价为C级且在整改期内的情形。在近三年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁，不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；未被责令停业、财产未被接管或冻结。

4. 招标文件的获取

4.1投标人于2021年6月10日至2021年6月20日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午10时至13时，下午16时至18时（北京时间，下同），在中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司工程管理所（地址：乌鲁木齐市新市区南纬路街道北二路201号111室）持单位介绍信购买招标文件。招标文件每套售价  0  元，售后不退。图纸押金  0  元，在退还图纸时退还（不计利息）。

4.2质疑截止时间2021年6月21日13：00前，2021年6月21日18：00前以补遗书的形式对招标文件进行澄清；2021年6月21日20：00前投标人书面确认收到招标文件的澄清。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的时间为2021年7月8日10:00时至2021年7月8日10时30分，递交的截止时间为2021年7月8日10时30分，地点为新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心(地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共资源交易大厅)。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在新疆维吾尔自治区公共资源交易网（zwfw.xijiang.gov.cn/xinjiangggzy）和中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、铁路建设工程网（www.rebcenter.com）上发布。

7. 联系方式

招标人：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司工程管理所（盖单位公章）

地址：乌鲁木齐市新市区南纬路街道北二路201号

邮编：830011

法定代表人或其委托代理人： 田建军 （签字）

联系人：李刚、张立民

电话：0991-7658901、7658991

传真：0991-7658991

电子邮箱：576331611@qq.com

网址： \

开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局步行街支行

账号：65050188865300000241

2021年6月10日